## Slide 1: 软件工程答辩
组员：雷紫薇、赵永辉、钟嘉伦、黄小虎、李泽霖、易子闳

## Slide 2
一、人员分工
PO：钟嘉伦
SM： 易子闳
Team：雷紫薇、赵永辉、黄小虎、李泽霖

## Slide 3
二、第一次迭代会议
1.分析工程，细分为四个版本做迭代；
2.确定结构体，定好整个工程的框架；
3.细化分支提交方法；
4.确定代码规范和命名规则；
3.确定人员分工。
《人月神话》
对于软件任务的进度安排，以下是我使用了很多年的经验法则:
1/3 计划
1/6 编码
1/4 构件测试和早期系统测试
1/4 系统测试，所有的构件已完成

## Slide 4
1.版本迭代（分解story）

## Slide 5
1.版本迭代（分解story）

## Slide 6
1.版本迭代

## Slide 7
2.结构体定义

## Slide 8
3.分支提交方法

## Slide 9
4.代码规范

## Slide 10
5.人员分工
1.v1版本：赵永辉、黄小虎；
2.v2版本：易子闳；
3.v3版本：李泽霖；
4.v4版本：雷紫薇；
5.测试：钟嘉伦。

## Slide 11
三、第二次迭代会议
1.回顾版本一中的优缺点；
2.确定版本二的划和安排；
3.调整了人员的各自的任务；

## Slide 12
1.版本一的优缺点
优点：
1.结构体定义准确，开发比较顺利；
2.坚持每天开简短的迭代会议，排除开发中遇到的问题；
3.大家表现得都非常的积极，排任务都会很乐于去承担。
缺点：
1.对于测试没有足够的重视，开发过程没有利用好测试，而是重复浪费时间地试验；
2.任务分配有点不合理；

## Slide 13
2.版本二的安排
1.存档：赵永辉；
2.魔法屋：雷紫薇；
3.医院：黄小虎
4.测试：每个人都负责写自己模块的测试

## Slide 14
四、每日站会
1.我们每天会花将近15分钟讲述自己今天完成了什么工作，明天准备做什么，以及在这个过程中遇到了什么问题；
2.站会结束后，我们会再花将近15分钟的时间确定各种技术细节；
3.在站会中当每个人都讲完了以后，我们会迅速确定任务进程，以及每个人的时间安排，然后对原来的任务进行动态的调整；

## Slide 15
四、每日站会

## Slide 16
五、测试
1.python写好生成测试用例的脚本；
2.对于测试用例的分工，每个人负责自己需要负责的模块（白盒测试）；
3.和测试我们组的同学交流，确定测试用例的格式。

## Slide 17
六、总结
敏i捷开发以需求为中心，划分story，版本不断迭代，提高了工程的可靠性，同时工程存在的风险和完成度变得可以被预估。大瀑布被版本迭代划分为各个小的瀑布，通过版本迭代将各个瀑布汇聚，对于各个“水流”实现有序地管控。
同时，各个组员都表现得非常积极，大家沟通起来也比较舒畅，尤其是把结构体一开始就定义出来以后，大家做起来也比较顺利。结构体在一开始的时候需要大家一起来想，去尽可能的想到各种情况，然后在实际编写代码的过程中，逐渐去修正完善结构体。