|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作日志** | | | | |
| **标题** | 敏捷开发日志 | | | |
| **姓名** | **易子闳** | | **学号** | U201613634 |
| **日期** | **年****月****日** | | **天气** |  |
| **日记撰写时间** | | 2018.11.06 21:36:11 | | |
| **内容** | | | | |
| 在做完第一个版本做完第一个版本开发汇报后，我们开了版本回顾会议。我们总结了这些天开发中的优缺点。我们开始的时候定义了整个工程的框架结构，大家开发中遇到的问题不是特别多，还是比较顺利的，然后我们每天会开15分钟左右的站会，大家把自己的工作进度、时间安排都讲明了，然后我们一起分析进度是否在控制以内。有次我们进行了分工调整，因为李泽霖在悦然心动上班，任务比较重，所以我们对他的任务进行了再分配。还有就是我们会花15钟左右讨论技术细节。缺点是我对于测试的同学的进度把控程度还不够，没有实时去跟进测试写的进度。  在这个基础上，我们结合新改的需求，进行了版本迭代会议。首先我们确定了新加进来的任务由雷紫薇和赵永辉来写，其他人就是去写测试用例，加强测试用例的重视程度。  在本次开发过程中，我的编码任务逐渐下降，但是在项目进度把控、人员任务分配、资源调度有了一定的理解，还有作为SM我需要不断在简短的会议里面去暴露项目中存在的问题，发现组员遇到的困难，确保项目稳定有序地进行。 | | | | |
|  | | | | |